Муниципальный контракт  №  55

Капитальный ремонт здания сельский дом культуры с.Размахнино

05.06. 2022 года                                                                                             с.Размахнино

ИКЗ 223752700718875270100100030014399244

Администрация сельского поселения «Размахнинское», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Главы  Дациева Юмара Тагировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Серобян Ашота Акоповича, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Постановления администрации муниципального района «Шилкинский район» от 22.06.2021 года № 292 «О введении на территории муниципального района «Шилкинский район»  режима «Чрезвычайная ситуация» и Постановления администрации муниципального района «Шилкинский район» от 03.08.2021 года № 308 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Шилкинский район» от 22.06.2021 года № 292  «О введении на территории муниципального района «Шилкинский район»  режима «Чрезвычайная ситуация» о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В связи с обстоятельствами не терпящими отлагательств (на проведение мероприятий по восстановлению объектов культуры, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метереологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков на территории Забайкальского края в июне-августе 2021 года в Сельском доме культуры с.Размахнино), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту здания МУК Межпоселенческий культурно-досуговый центр» филиал сельский дом культуры с.Размахнино (далее по тексту - Работа), в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к настоящему Контракту) и условиями Контракта.

1.2 Место выполнения работ: Забайкальский край, Шилкинский район, с.Размахнино, ул. Школьная, д. 6.

1.3. Срок выполнения работ: со дня подписания контракта до 10 августа 2022 г.

1.4 Результатом выполненных работ по Контракту является законченный Объект, переданный Заказчику в порядке, предусмотренном  настоящим Контрактом.

2. Цена и порядок расчетов

2.1.  Цена настоящего Контракта 3651549,60 (Три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот сорок девять) рублей 60 копеек, в том числе  НДС 20%.

2.2. Цена Контракта включает все расходы, связанные с выполнением работ по контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик производит авансирование Подрядчику в размере 30 % от цены контракта в течении 30 дней со дня подписания настоящего контракта. Размер аванса составляет 1095464,88 (один миллион девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 88 копеек.

2.4.Окончательный платеж в размере 70% производится в течении 30 дней со дня подписания документов о приемке работ.

2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится за счёт средств федерального бюджета в форме безналичного расчета на основании подписанной обеими сторонами справки по форме КС-3, форме КС-2  в течение 30 дней со дня подписания акта выполненных работ.

2.6. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет Подрядчика, указанный в Контракте.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Обеспечение выполнения работ необходимыми материалами осуществляет Подрядчик.

3.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов осуществляет Подрядчик.

3.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора материалов до полного завершения работ несет Подрядчик.

3.5. Подрядчик, отвечает за соответствие материалов государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием государственным стандартам и техническим условиям.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Подрядчик  назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов (на основании выданной доверенности) и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ, в течение всего периода их производства.

4.2. По окончании работ по Контракту Подрядчик обязан составить и направить Заказчику письменное уведомление о завершении работ и комплект исполнительной документации.

4.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения данного письменного уведомления и комплекта исполнительной документации, их рассмотреть и назначить дату приемки объекта и состав комиссии.

4.4. Данная комиссия с участием Подрядчика обязана осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.5. По результатам приемки комиссией выполненных работ на объекте Подрядчик составляет Акт приемки выполненных работ по объекту, который подписывается всеми членами комиссии.

4.6. После принятия комиссией выполненных работ и подписания Акта выполненных работ Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней представить Заказчику следующие документы, необходимые для оплаты выполненных работ, с сопроводительным письмом за подписью руководителя:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) в 2-х экземплярах;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) в 3-х экземплярах;

- Счет-фактуру на выполненные работы или счет при использовании упрощенной системы налогообложения;

- Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям действующего законодательства, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступлений в ней от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) дней после их обнаружения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, за соблюдением сроков выполнения работ,  качеством работ.

5.1.2. Приостанавливать выполнение любого из видов работ при выполнении их с отступлением от требований настоящего Контракта, действующих нормативных документов, регламентирующих выполнение такого вида работ.

5.1.3. В случае установления при приемке работ несоответствия качества их выполнения, не подписывать акт выполненных работ до момента устранения выявленных нарушений.

5.1.4. Запрещать применять технологии, материалы, конструкции, оборудование не обеспечивающие надлежащее качество и безопасность работ.

5.1.5. Запрещать работы в случае нарушения Подрядчиком требований охраны труда, охраны окружающей природной среды, пожарной безопасности.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Контракту.

5.2.2. Принять выполненные Подрядчиком работы, только если они соответствуют условиям настоящего Контракта, а также действующим нормативным документам, регламентирующим выполнение такого вида работ.

5.2.3. При приемке выполненных работ проверять их объем и качество на соответствие требованиям, установленным Контрактом.

5.2.4. По сообщению Подрядчика об окончании выполнения работ организовать в течение 2 (двух) рабочих дней совместно с Подрядчиком приемку-передачу работ с подписанием Акта (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

5.2.5. Производить расчеты в соответствии с условиями Контракта.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить работы в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к настоящему договору), в сроки, обозначенные в п. 1.3 Контракта.

5.3.2. Выполнить работы из своего расходного материала, своими силами и с помощью своих, либо арендуемых технических средств в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями действующих нормативными документами, регламентирующими выполнение такого вида работ.

5.3.3. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности.

5.3.4. Нести риск, связанный с причиненным имуществу Заказчика ущербом, а также травмами или гибелью людей при выполнении работ по настоящему Контракта.

5.3.5. Предоставлять акты выполненных работ (КС-2, КС-3), а также исполнительную документацию (сертификаты качества на строительные материалы, применяемые для выполнения работ, акты скрытых работ и др.).

5.3.6. Устранять выявленные Заказчиком дефекты (брак, недоделки, либо работы, выполненные с низким качеством) в установленные Заказчиком сроки и за счет собственных средств.

5.3.7. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или о возможности возникновения в будущем обстоятельств, которые могут негативно повлиять на качество выполнения работ, или к нарушению сроков выполнения работ.

5.3.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта.

5.3.9. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

5.4.2. Требовать оплаты за выполненные работы, согласно условий Контракта.

5.4.3. По согласованию с Заказчиком выполнить работы раньше срока, указанного в пункте 1.3 настоящего Контракта.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6.2. Сторона не несет ответственности за нарушение условий Контракта, если такое нарушение произошло не по ее вине.

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за порчу и (либо) утерю имущества Заказчика, которая имела место по вине Подрядчика. В случае нанесения ущерба либо утери имущества Заказчика Подрядчик обязуется возместить Заказчику полную стоимость имущества, указанную в товаросопроводительных документах.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Гарантийный срок на весь объем выполняемых Подрядчиком работ принимается  36 месяцев на весь объем выполняемых работ.

Начало срока действия гарантийного обязательства – со дня подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик в праве привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с возмещением причиненного ущерба за счет средств Подрядчика.

7.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

- СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

8.1. Скрытые работы и освидетельствование ответственных конструкций должны освидетельствоваться представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ или ответственных конструкций и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 (три) рабочих дня до приемки произведенных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

8.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам или ответственным конструкциям, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы или ответственные конструкции выполнены без подтверждения представителем Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ или конструкций, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

8.3.  Приемку скрытых работ или ответственных конструкций после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме.

8.4. Каждому акту приемки скрытых работ и акту освидетельствования ответственных конструкций присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале работ.

8.5. Акты освидетельствования скрытых работ и акты приемки ответственных конструкций составляются в двух экземплярах, один передается Заказчику, второй экземпляр хранится в подрядной организации в составе комплекта исполнительной производственно-технической документации. Все акты на скрытые работы с обязательным оформлением реестра передаются при приемке Объекта в эксплуатацию.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны настоящего Контракта примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникнувших из настоящего Контракта и/или в связи с ним, путем переговоров между собой.

9.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с контрактом, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением копий документов, обосновывающих это требование.

9.3. Сторона, получившая претензию обязана ее рассмотреть и о результате рассмотрения уведомить в письменном виде другую Сторону не позднее 10 дней со дня получения претензии.

9.4. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Контракту и/или в связи с ним, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Забайкальского края, согласно порядка, установленного законодательством Российской Федерации.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения, и действует до 15 октября 2022 г.

11.2. Истечение срока, предусмотренного п.11.1. не прекращает гарантийных обязательств по договору.

11.3. При возникновении  между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами  по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления факта нарушений Подрядчиком условий Контракта, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.6. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они письменно оформлены и подписаны уполномоченными представителями Сторон

11.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.8. Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.

К настоящему Контракту прилагается:

Приложение № 1  – Локальный сметный расчет.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик Администрация сельского поселения «Размахнинское» БИК 017601329 Банк получателя платежа – ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита УФК по Забайкальскому краю р/с 03100643000000019100 кор/счет 40102810945370000063 ИНН 7527007188 КПП 752701001 ОГРН 1057527013400 ОКТМО 76654450 Глава администрации сельского поселения «Размахнинское» Ю.Т.Дациев | Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» Адрес: 672006, Забайкальский край, г. Чита, ул. Карла Маркса, 33-1 Тел.: 8 914 442 69 64 E-mail: sierobian2013@mail.ru ИНН 7536135059, КПП 753601001 р/с 40702810774000027793 в Филиал ПАО «Сбербанк России» Читинское отделение 8600/069 к/с 30101810500000000637 БИК 047601637 Генеральный директор ООО «Гарант-Строй» А.А. Серобян |
| --- | --- |