АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗМАХНИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января  2023 г. 	                                                                     № 2

с. Размахнино

О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Размахнинское», утвержденной Постановлением Администрации от 12.01.2015 года № 1а

В соответствии со статьей 59 Устава Забайкальского края, статьей 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Размахнинсокое», администрация сельского поселения «Размахнинское» постановляет:

- Внести в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского  поселения «Размахнинское»,  от 12.01.2015 года № 1а следующие изменения:

Дополнить Приложением №1 (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  администрации  сельского  поселения  «Размахнинское»  Михайлову М. В.

- Опубликовать настоящее Постановление на информационном стенде администрации  сельского  поселения  «Размахнинское»  и  на  официальном  сайте  шилкинский. рф.

Глава сельского поселения

«Размахнинское»                                                   Ю. Т. Дациев

|  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Муниципальной программе капитального ремонта |  |
|  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах, |  |
|  |  |  | расположенных на территории сельского поселения Размахнинское» |  |
| Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Размахнинское», в отношении которых, на период реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Луговая, д.1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 2 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Луговая,д.1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 3 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Луговая, д.1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 4 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Луговая, д.1 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 5 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Луговая, д.1 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 6 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д.4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 7 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д.4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 8 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков,4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 9 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д.4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 10 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д.4 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 11 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д.4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 12 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д.4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 13 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д.4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 14 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д.6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 15 | Сельское поселение «Размахнинское» | с.Размахнино, ул. Энергетиков, д.6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 16 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул.Энергетиков, д.6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 17 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д.6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 18 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д.6 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 19 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д.6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 20 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д.6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 21 | Сельское поселение «Размахнинское» | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д.6 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |